PAGE  
1

LOPPURAPORTTI TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA PROJEKTITUELLA VUODEN 2007 AIKANA TOTEUTETUISTA TÖISTÄ

Uudenmaan TE –keskus on myöntänyt Virtavesien hoitoyhdistykselle työllisyyspoliittista projektitukea projektin hyväksytyistä 53 772 euron kokonaiskustannuksista enintään 48 447 euroa ajalle 1.1. – 31.12.2007. Tavoitteena on ollut työllistää pitkäaikaistyöttömiä virtavesien kunnostus- ja inventointihankkeissa.

Projektin edistyminen

Virtavesien hoitoyhdistys on työllistänyt työttömiä työnhakijoita toimintaansa. Toimintaan ovat osallistuneet myös yhdistyksen jäsenet ja talkoihin osallistuneet henkilöt. Projektin puitteissa on elvytetty vesistöjen taimenkantoja monin eri tavoin. Taimenen ja lohen paikalliskantojen poikastuotantoa on edistetty Virtavesien hoitoyhdistyksen Keravajoen hautomolla(istukastuotto vuonna 2007 oli taimenia 90 600 kpl). Hautomon hygieniasta huolehtiminen on vaatinut keväällä päivittäistä hoitoa. Poikasistutuksia on tehty mm. Luhtajoella, Lepsämänjoella, Ohkolanjoella, Erkylänlukkojen purolla, Palojoella ja Keravanjoella sekä Espoon alueen puroihin. 
Projektin puitteissa virtavesien kunnostustoimia työllistettyjen kanssa on tehty  useissa Vantaanjoen sivupuroissa.
Vuoden 2007  tavoitteena oli lisätä Vantaanjoen vesistön sivupurojen vaelluskalojen poikastuotanto mahdollisuuksia. Kutusoraikoita rakennettiin moniin virtapaikkoihin Palojoen ja Ohkolanjoen latva alueille.
Palojoen yläosilla olevan betonipadon yhteyteen rakennettiin tekokoski maanomistajan toimesta.

Lisäksi aikoinaan perattua Erkylänlukkojen puroa soraistettiin ja kivettiin lähes kilometrin matkalta.
Pääuomassa Vaiveronkoskelle rakennettiin kutusoraikoita.

Yhteensä työllistettyjen käsien kautta puroihin päätyi soraa ja kiveä yli 400 tonnia.
Hankkeen avulla on valmisteltu ja haettu lupia myös Vantaanjokeen laskevan Sveitsin puron sekä Vihtijoen Sitinojan kunnostuksiin.

Hankkeen avulla Vantaanjoen sivupurojen poikastuotanto potentiaalia on saatu merkittävästi lisättyä. 

Työllistettyjen avulla suoritettiin myös Ohkolanjoen sähkökoekalastus.
[image: image1.jpg]



Kuva 1. Ismo, Ari ja Jouko soraikon rakennus töissä Vaiveron myllykoskella
Projektituella palkattu henkilöstö

Projektiin liittyen Virtavesien hoitoyhdistys on työllistänyt projektin koordinoijaksi iktyonomi Olli Toivosen ajalle 1.1-31.12.2007. Toivosen tehtäviin kuuluu Kunnostuksien suunnittelu, lupien hankkiminen, kunnostushankkeiden valmistelu, työllistettävien hankkiminen ja työnjohto. Lisäksi osallistuminen taloushallintoon ja säännöllinen raportointi Virhon hallitukselle sekä hankkeiden seuranta mm. koekalastuksin. Lisäksi hallituksen määräämät muut tehtävät. Hänen työaikansa on 38 h/vko.
Projektin kohderyhmä

Virtavesien hoitoyhdistys on työllistänyt vuoden 2007 aikana seuraavia henkilöitä.

Työllistämistukeen oikeutetut pitkäaikaistyöttömät:

· Hallikainen Ari 
työllistämistuella
1.6-2.9 ja 9.10-14.12 2007

· Grönfors Leif
työllistämistuella 
1.6-2.9 2007

· Virtanen Markku
työllistämistuella
2.7-30.9 2007

· Kesälä Hannu
työllistämistuella
2.7-30.9 2007

-     Huttunen Jouko
työllistämistuella
9.10-14.12 2007


-     Helminen Pasi
työllistämistuella
29.10-14.12 2007


-     Sandberg Ismo 
työllistämistuella
29.10-14.12 2007

-     Lahti Ari
työllistämispäätös
29.10-14.12 2007

Yhteistyötahot

Virtavesien hoitoyhdistys ry on tehnyt vuoden 2007 aikana yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. 

Yhteistyötä on tehty Karkkilan-, Vihdin-, Riihimäen-, Hausjärven ja Vantaanjoen alueen osakaskuntien ja maanomistajien sekä ranta-asukkaiden kanssa. Lisäksi on työllistetty paikallisia kuljetusyrityksiä ja kivimateriaalin myyjiä. Rahoitusta on haettu POMOVÄST:ltä sekä Uudenmaan- ja Hämeen TE-keskuksilta. Avustusta on saatu myös Ålandsbankenilta.

Kunnostuksissa on ollut mukana myös harjoittelija Hyvinkään maaseutu oppilaitoksesta. Erkylänlukkojen puron kunnostustyömaalla kävi tutustumassa myös oppilasryhmä Turun AMK:sta.

Talkookunnostuksia on tehty yhteistyössä Suomen vapaa-ajankalastaja piirin, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran(SKES) ja Salon Seudun- ja Lounais Suomen Kalastusalueiden kanssa.

Työllistettyjen etsimisessä on oltu yhteydessä moniin Uudenmaan alueen työvoimatoimistoihin.

[image: image2.jpg]v «1 . .
. Q. .,
m(l.'ifl‘.l :...t..,...t}-:s.




Kuva 2. Hankkeen vetäjä esittelee kunnostettua puroa Turun AMK:n oppilaille

Projektin kirjanpito
Projektin kirjanpidon ja palkanmaksun sekä muun taloushallinnon hoitaa Porvoon seudun työnhakijat ry.
LIITE 1
Projektin puitteissa tehdyt toimenpiteet

Liite 1
Projektin puitteissa tehdyt toimenpiteet 
· Hautomotoiminta: keväällä jokapäiväistä hautomon hoitoa Virhon (Virtavesien hoitoyhdistys) Keravanjoen hautomolla (taimenen paikalliskantojen poikastuotantoa, istukastuotto vuonna 2007 oli 90 600 kappaletta)

· Taimenen poikasistutukset, kohteita mm. Luhtajoella, Paalijoella, Ohkolanjoella, Erkylänlukkojen purolla, Lepsämänjoella, Palojoella ja Keravanjoella sekä Espoon alueen puroilla.

· Aikaisempien vuosien tehtyjen kohteiden tarkkailua esim. Räpsänjoen kalatie, Karisjärvenkosken nousuesteiden poistot/pohjapadot   
· Tekokosken teko Palopuron betonipadon yhteyteen

· Kutualueiden rakentamista soraistamalla Palojokeen Palopuron alueella

· Ohkolanjoella soraikkojen rakentamista. Istutusten onnistumisen seuraaminen sähkökoekalastuksella 

· Erkylänlukkojen puron kunnostus uomaa kiveämällä ja soraistamalla 

· Erkylänlukkojen purolla istutusten onnistumisen ja kalojen viihtymisen tarkkailua sähkökoekalastuksen avulla

· Vaiveronkosken soraistusta
·  Virtavesikunnostuskohteita työn alla eri vaiheissa, inventoitu / suunniteltu / maanomistajien suostumuksia haettu tai jo saatu mm. Sveitsin puro ja Sitinoja 
· Vantaanjoessa emokalaston pyyntiä. Emojen mädin hedelmöitys ja haudonta hautomossa.






PAGE  

